|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| **Comité o Grupo:**  Cobol 19 | Acta No:  003 |
| **Citada por:**  Morales Perez Juan Camilo | **Fecha:**  17/08/2020 |
| **Coordinador:**  Silva Pedraza German Augusto | **Hora inicio:** 10:00 **Fin:** 14:00 |
| **Lugar:**  Bogotá, Colombia. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | | | |
| No. | Nombre | Rol | correo |
| 1 | Díaz Hernandez Diego Fernando | Desarrollador | diegofdiazh@javeriana.edu.co |
| 2 | Herrera Salazar Julian Alberto | Arquitecto | jaherrera@javeriana.edu.co |
| 3 | Martinez Cobos Gilberto Andres | Desarrollador | martinez\_ga@javeriana.edu.co |
| 4 | Morales Perez Juan Camilo | Analista QA | juanc-moralesp@javeriana.edu.co |
| 5 | Silva Pedraza German Augusto | Supremo Lider | germansilva@javeriana.edu.co |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNTOS DE DISCUSION** | |
| **1** | Definir riesgos positivos y negativos. |
| **2** | Definir recursos humanos y presupuesto. |
| **3** | Identificación componentes tecnológicos en nube mínimos requeridos. |
| **4** | Cronograma de trabajo y generación del Gantt |
| **5** | EDT/WBS |
| **6** | Costos del proyecto |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Orden del día:   1. Validación de compromisos anteriores:    1. Se valida el cumplimiento de la tarea número 1 del acta 002, con resultado ***Finalizado***.      1. Se identifican los servicios a nivel de infraestructura y despliegue en la nube para generar detallado de costos.    1. Azure.    2. AWS.       1. Api Gateway.       2. ECS.       3. Balanceador de Carga.       4. Textract.       5. Redis.       6. Rds Mysql.       7. S3 2. Actualización del cronograma de trabajo      1. Actualización de la EDT/WBS      1. Creación de archivo de costos del proyecto.      1. Creación de matriz de riegos positivos y negativos. |
|  |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES** |
| Los documentos generados se encuentran disponibles en el siguiente enlace:  [Taller 2](https://livejaverianaedu.sharepoint.com/sites/IngenieradeSoftware/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=a633098e%2D2200%2D4355%2Dbab3%2D118d1ff2c0fa&id=%2Fsites%2FIngenieradeSoftware%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FTaller%202) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPROMISOS** | | | | |
| **No** | Tarea | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | Observaciones |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |