|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| **Comité o Grupo:**  Cobol 19 | Acta No:  004 |
| **Citada por:**  Herrera Salazar Julian Alberto | **Fecha:**  20/08/2020 |
| **Coordinador:**  German Silva Pedraza | **Hora inicio:** 20:00 **Fin:** 21:00 |
| **Lugar:**  Bogotá, Colombia. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | | | |
| No. | Nombre | Rol | correo |
| 1 | Díaz Hernandez Diego Fernando |  | diegofdiazh@javeriana.edu.co |
| 2 | Herrera Salazar Julian Alberto |  | jaherrera@javeriana.edu.co |
| 3 | Martinez Cobos Gilberto Andres |  | martinez\_ga@javeriana.edu.co |
| 4 | Morales Perez Juan Camilo |  | juanc-moralesp@javeriana.edu.co |
| 5 | Silva Pedraza German Augusto |  | germansilva@javeriana.edu.co |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNTOS DE DISCUSION** | |
| **1** | Estimación de las historias de usuario del primer Sprint backlog |
| **2** | Priorización de historias de usuario |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Orden del día:   1. Estimación de las siguientes historias de usuario:    1. Como usuario quiero que la aplicación móvil (App) me permita autenticar por medio de usuario y clave de red de 4-72    Se llega a un consenso y se determina en 5 puntos de historia.    2. Como usuario quiero que la aplicación me permita autenticar por medio de mi usuario y clave de red de 4-72    Se llega a un consenso y se determina en 5 puntos de historia.    3. Como equipo de desarrollo requiero que el ambiente de desarrollo se encuentre configurado   Se determina en 8 puntos de historia    4. Como usuario quiero que al olvidar la clave de autenticación entonces el sistema permita realizar el cambio para acceder a la aplicación.    Se llega a un consenso y se determina en 2 puntos de historia |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCLUSIONES** | | | | |
| **No** | Tarea | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | Observaciones |
| 1 | Queda por estimar las historias de usuario pendientes. | Todo el equipo | 23-08-2020 |  |
|  |  |  |  |  |