|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| **Comité o Grupo:**  Cobol 19 | Acta No:  005 |
| **Citada por:**  Herrera Salazar Julian Alberto | **Fecha:**  23/08/2020 |
| **Coordinador:**  German Silva Pedraza | **Hora inicio:** 14:00 **Fin:** 15:00 |
| **Lugar:**  Bogotá, Colombia. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | | | |
| No. | Nombre | Rol | correo |
| 1 | Díaz Hernandez Diego Fernando |  | diegofdiazh@javeriana.edu.co |
| 2 | Herrera Salazar Julian Alberto |  | jaherrera@javeriana.edu.co |
| 3 | Martinez Cobos Gilberto Andres |  | martinez\_ga@javeriana.edu.co |
| 4 | Morales Perez Juan Camilo |  | juanc-moralesp@javeriana.edu.co |
| 5 | Silva Pedraza German Augusto |  | germansilva@javeriana.edu.co |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNTOS DE DISCUSION** | |
| **1** | Estimación de las historias pendientes |
| **2** | Refinar las historias de usuario |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Orden del día:   1. Estimación de las siguientes historias de usuario:    1. Como usuario quiero capturar la foto de guía en la aplicación cuando el paquete se encuentre en la banda    Se llega a un consenso y se determina en 13 puntos de historia.    2. Como usuario quiero que se permita capturar una nueva foto cuando la primera presenta dificultades de visualización    Se llega a un consenso y se determina en 5 puntos de historia.    3. Como usuario quiero que cuando se capture una foto y sea aprobado en la aplicación entonces la misma sea enviada el servicio cognitivo    Se llega a un consenso y se determina en 8 puntos de historia    4. Como usuario quiero el servicio cognitivo extraiga la información requerida de la foto para poder procesar el envío del paquete    Se llega a un consenso y se determina en 13 puntos de historia    5. Como Usuario quiero que la fiabilidad de la información extraída por el servicio cognitivo para procesamiento automático sea mínima de 85% para cada campo requerido, de lo contrario el diligenciamiento del campo debe ser manual   Se llega a un consenso y se determina en 5 historias de usuario    6. Como usuario quiero que los formularios que se llenen en la totalidad por el servicio automáticamente sean enviados al sistema legacy para el procesamiento del paquete    Se llega a un consenso y se determina en 8 puntos de historia    7. Como usuario quiero visualizar los campos del formulario que no se completaron automáticamente para entonces diligenciar manualmente y que sean enviados al sistema legacy para el procesamiento del paquete   Se llego a un consenso y se determinó en 8 puntos de historia    8. Como usuario quiero que las fotos se almacenen en un repositorio para efectos de auditoria    Se llega a un consenso y se determina en 5 puntos de historia 2. Refinamiento de historias de usuario   Algunas historias de usuario se ajustaron y otras se eliminaron, ya que no se definían como una historia de usuario. Por ende, tuvieron que modificarse para que fueran más claras en su definición. |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCLUSIONES** | | | | |
| **No** | Tarea | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | Observaciones |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |