|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| **Comité o Grupo:**  Cobol 19 | Acta No:  010 |
| **Citada por:**  Herrera Salazar Julián Alberto | **Fecha:**  05/09/2020 |
| **Coordinador:**  German Silva Pedraza | **Hora inicio:** 21:00 **Fin:** 22:15 |
| **Lugar:**  Bogotá, Colombia. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | | | |
| No. | Nombre | Rol | Correo |
| 1 | Díaz Hernández Diego Fernando |  | [diegofdiazh@javeriana.edu.co](mailto:diegofdiazh@javeriana.edu.co) |
| 2 | Herrera Salazar Julián Alberto |  | [jaherrera@javeriana.edu.co](mailto:jaherrera@javeriana.edu.co) |
| 3 | Martínez Cobos Gilberto Andrés |  | [martinez\_ga@javeriana.edu.co](mailto:martinez_ga@javeriana.edu.co) |
| 4 | Morales Pérez Juan Camilo |  | [juanc-moralesp@javeriana.edu.co](mailto:juanc-moralesp@javeriana.edu.co) |
| 5 | Silva Pedraza German Augusto |  | [germansilva@javeriana.edu.co](mailto:germansilva@javeriana.edu.co) |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNTOS DE DISCUSION** | |
| **1** | Socializaciones inconvenientes presentados |
| **2** | Diagrama de Clases |
| **3** | Diagrama de despliegue |
| **4** | Retroalimentación puntos anteriores |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Orden del día:   1. Se reporta que hay un retraso en el diseño de las interfaces del aplicativo móvil, por actividades externas ajenas al proyecto 2. Juan Camilo Pérez y Diego Díaz mostraron al grupo el diagrama comprometido en la reunión anterior 3. Julián Herrera y German Silva, comparten el diagrama de clases, este diagrama no estaba en su totalidad y se procede a su completitud, con los puntos de vista de todos los integrantes del equipo 4. Andrés Martínez mostró el diagrama de despliegue y se realizaron pequeñas modificaciones para cumplir con las observaciones del product owner 5. Se realizan verificaciones a actividades que habían quedado comprometidas en el sprint  * Implementar sendGrid * Inyección en sendGrid para el envió de emails * Consumir servicios de restablecimiento de contraseña * Crear manager para gestión en la integración con servicio cognitivo Textract AWS * Crear manager para gestión de especifica del documento [Guía de envió] |
|  |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCLUSIONES** | | | | |
| **No** | Tarea | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | Observaciones |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |