|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| **Comité o Grupo:**  Cobol 19 | Acta No:  012 |
| **Citada por:**  Herrera Salazar Julián Alberto | **Fecha:**  12/09/2020 |
| **Coordinador:**  German Silva Pedraza | **Hora inicio:** 12:30 **Fin:** 22:00 |
| **Lugar:**  Bogotá, Colombia. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | | | |
| No. | Nombre | Rol | Correo |
| 1 | Díaz Hernández Diego Fernando |  | [diegofdiazh@javeriana.edu.co](mailto:diegofdiazh@javeriana.edu.co) |
| 2 | Herrera Salazar Julián Alberto |  | [jaherrera@javeriana.edu.co](mailto:jaherrera@javeriana.edu.co) |
| 3 | Martínez Cobos Gilberto Andrés |  | [martinez\_ga@javeriana.edu.co](mailto:martinez_ga@javeriana.edu.co) |
| 4 | Morales Pérez Juan Camilo |  | [juanc-moralesp@javeriana.edu.co](mailto:juanc-moralesp@javeriana.edu.co) |
| 5 | Silva Pedraza German Augusto |  | [germansilva@javeriana.edu.co](mailto:germansilva@javeriana.edu.co) |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNTOS DE DISCUSION** | |
| **1** | Socializaciones inconvenientes presentados en el primer sprint |
| **2** | Ajustes diagrama de componentes |
| **3** | Ajustes diagrama de clases |
| **4** | Tareas retrasadas. |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Orden del día:   1. Se reporta que hay un retraso en algunas tareas del primer sprint y se deben asignar para el siguiente sprint para cumplir con el alcance del proyecto. Las tareas que presentan retraso son en parte del desarrollo de la aplicación móvil. 2. Diego y Andrés ajustan el diagrama de componentes según los ajustes solicitados. 3. Julian realiza el ajuste a las relaciones de las entidades del diagrama de clases. 4. El equipo de trabajo usará la jornada para avanzar en el desarrollo de la aplicación móvil, para no tener contratiempos con las tareas del segundo sprint. |
|  |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCLUSIONES** | | | | |
| **No** | Tarea | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | Observaciones |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |