|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| **Comité o Grupo:**  Cobol 19 | Acta No:  015 |
| **Citada por:**  Herrera Salazar Julián Alberto | **Fecha:**  24/09/2020 |
| **Coordinador:**  German Silva Pedraza | **Hora inicio:** 20:00 **Fin:** 21:00 |
| **Lugar:**  Bogotá, Colombia. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | | | |
| No. | Nombre | Rol | Correo |
| 1 | Díaz Hernández Diego Fernando |  | [diegofdiazh@javeriana.edu.co](mailto:diegofdiazh@javeriana.edu.co) |
| 2 | Herrera Salazar Julián Alberto |  | [jaherrera@javeriana.edu.co](mailto:jaherrera@javeriana.edu.co) |
| 3 | Martínez Cobos Gilberto Andrés |  | [martinez\_ga@javeriana.edu.co](mailto:martinez_ga@javeriana.edu.co) |
| 4 | Morales Pérez Juan Camilo |  | [juanc-moralesp@javeriana.edu.co](mailto:juanc-moralesp@javeriana.edu.co) |
| 5 | Silva Pedraza German Augusto |  | [germansilva@javeriana.edu.co](mailto:germansilva@javeriana.edu.co) |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNTOS DE DISCUSION** | |
| **1** | Retrospectiva de la estrella de mar |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Orden del día:   1. El equipo de trabajo trabaja en el diagrama de estrella de mar permitiendo tratar las cinco áreas, para hablar de lo malo o bueno del proyecto, para mejorar el comportamiento en nuevos proyectos y así mismo la comunicación dentro del equipo.  Diagrama Estrella de Mar Empezar a hacer:   --> Empezar a hacer integración y despliegue continuo (DevOps).  --> Cursos con tecnologías para desarrollos móviles.  Hacer más:  --> Hacer más seguimiento a los avances del proyecto y trabajo del equipo.  --> Hacer más planeación de proyecto y mejor distribución de los recursos.  --> Hacer mejor utilización de los marcos de referencia SCRUM.  Hacer Igual:  --> Trabajo en equipo.  --> Cumplimiento de sprints.  Hacer menos:  --> Hacer menos actas de seguimiento.  --> Hacer menos uso de tecnologías desconocidas para proyectos con tiempos limitados.  Dejar de hacer:  --> Dejar de hacer críticas no constructivas para el trabajo (TODOS).  --> Dejar de mezclar el marco de referencia tradicional con marcos de referencia agiles. |
|  |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCLUSIONES** | | | | |
| **No** | Tarea | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | Observaciones |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |