| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Cobol 19 | Acta No: 004 |
| Citada por: Herrera Salazar Julian Alberto | Fecha: 20/08/2020 |
| Coordinador: German Silva Pedraza | Hora inicio: 20:00 Fin: 21:00 |
| Lugar: Bogotá, Colombia. |  |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Rol | correo |
| 1 | Díaz Hernandez Diego Fernando |  | diegofdiazh@javeriana.edu.co |
| 2 | Herrera Salazar Julian Alberto |  | jaherrera@javeriana.edu.co |
| 3 | Martinez Cobos Gilberto Andres |  | martinez_ga@javeriana.edu.co |
| 4 | Morales Perez Juan Camilo |  | juanc-moralesp@javeriana.edu.co |
| 5 | Silva Pedraza German Augusto |  | germansilva@javeriana.edu.co |

| PUNTOS DE DISCUSION |  |
| --- | --- |
| 1 | Estimación de las historias de usuario del primer Sprint backlog |
| 2 | Priorización de historias de usuario |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Orden del día: - Estimación de las siguientes historias de usuario: - Como usuario quiero que la aplicación móvil (App) me permita autenticar por medio de usuario y clave de red de 4-72 Se llega a un consenso y se determina en 5 puntos de historia. - Como usuario quiero que la aplicación me permita autenticar por medio de mi usuario y clave de red de 4-72 Se llega a un consenso y se determina en 5 puntos de historia. - Como equipo de desarrollo requiero que el ambiente de desarrollo se encuentre configurado Se determina en 8 puntos de historia - Como usuario quiero que al olvidar la clave de autenticación entonces el sistema permita realizar el cambio para acceder a la aplicación. Se llega a un consenso y se determina en 2 puntos de historia

OBSERVACIONES

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | ## Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | ## Observaciones |
| 1 | Queda por estimar las historias de usuario pendientes. | Todo el equipo | 23-08-2020 |  |