| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Cobol 19 | Acta No: 005 |
| Citada por: Herrera Salazar Julian Alberto | Fecha: 23/08/2020 |
| Coordinador: German Silva Pedraza | Hora inicio: 14:00 Fin: 15:00 |
| Lugar: Bogotá, Colombia. |  |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Rol | correo |
| 1 | Díaz Hernandez Diego Fernando |  | diegofdiazh@javeriana.edu.co |
| 2 | Herrera Salazar Julian Alberto |  | jaherrera@javeriana.edu.co |
| 3 | Martinez Cobos Gilberto Andres |  | martinez_ga@javeriana.edu.co |
| 4 | Morales Perez Juan Camilo |  | juanc-moralesp@javeriana.edu.co |
| 5 | Silva Pedraza German Augusto |  | germansilva@javeriana.edu.co |

| PUNTOS DE DISCUSION |  |
| --- | --- |
| 1 | Estimación de las historias pendientes |
| 2 | Refinar las historias de usuario |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Orden del día: - Estimación de las siguientes historias de usuario: - Como usuario quiero capturar la foto de guía en la aplicación cuando el paquete se encuentre en la banda Se llega a un consenso y se determina en 13 puntos de historia. - Como usuario quiero que se permita capturar una nueva foto cuando la primera presenta dificultades de visualización Se llega a un consenso y se determina en 5 puntos de historia. - Como usuario quiero que cuando se capture una foto y sea aprobado en la aplicación entonces la misma sea enviada el servicio cognitivo Se llega a un consenso y se determina en 8 puntos de historia - Como usuario quiero el servicio cognitivo extraiga la información requerida de la foto para poder procesar el envío del paquete Se llega a un consenso y se determina en 13 puntos de historia - Como Usuario quiero que la fiabilidad de la información extraída por el servicio cognitivo para procesamiento automático sea mínima de 85% para cada campo requerido, de lo contrario el diligenciamiento del campo debe ser manual Se llega a un consenso y se determina en 5 historias de usuario - Como usuario quiero que los formularios que se llenen en la totalidad por el servicio automáticamente sean enviados al sistema legacy para el procesamiento del paquete Se llega a un consenso y se determina en 8 puntos de historia - Como usuario quiero visualizar los campos del formulario que no se completaron automáticamente para entonces diligenciar manualmente y que sean enviados al sistema legacy para el procesamiento del paquete Se llego a un consenso y se determinó en 8 puntos de historia - Como usuario quiero que las fotos se almacenen en un repositorio para efectos de auditoria Se llega a un consenso y se determina en 5 puntos de historia - Refinamiento de historias de usuario Algunas historias de usuario se ajustaron y otras se eliminaron, ya que no se definían como una historia de usuario. Por ende, tuvieron que modificarse para que fueran más claras en su definición.

OBSERVACIONES

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | ## Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | ## Observaciones |