Para estimación de historias de usuario se debe dejar en claro:

1. Nuestra base de votación está enmarcado en la serie Fibonacci.

2. El puntaje máximo a estimar según la serie teniendo en cuenta los tres atributos (Cantidad de trabajo, Riesgos e incertidumbre, Complejidad) es de 13 puntos, si una historia es mayor a esa estimación requiere sea refinada.

Estimación de las siguientes historias de usuario:

  - Como usuario quiero que la aplicación móvil (App) me permita autenticar por medio de usuario y clave de red de 4-72



Se llega a un consenso y se determina en 5 puntos de historia.

  - Como usuario quiero que la aplicación me permita autenticar por medio de mi usuario y clave de red de 4-72



Se llega a un consenso y se determina en 5 puntos de historia.

  - Como equipo de desarrollo requiero que el ambiente de desarrollo se encuentre configurado


Se determina en 8 puntos de historia

  - Como usuario quiero que al olvidar la clave de autenticación entonces el sistema permita realizar el cambio para acceder a la aplicación.



Se llega a un consenso y se determina en 2 puntos de historia

  - Como usuario quiero capturar la foto de guía en la aplicación cuando el paquete se encuentre en la banda



Se llega a un consenso y se determina en 13 puntos de historia.

  - Como usuario quiero que se permita capturar una nueva foto cuando la primera presenta dificultades de visualización



Se llega a un consenso y se determina en 5 puntos de historia.

  - Como usuario quiero que cuando se capture una foto y sea aprobado en la aplicación entonces la misma sea enviada el servicio cognitivo



Se llega a un consenso y se determina en 8 puntos de historia

  - Como usuario quiero el servicio cognitivo extraiga la información requerida de la foto para poder procesar el envío del paquete



Se llega a un consenso y se determina en 13 puntos de historia

  - Como Usuario quiero que la fiabilidad de la información extraída por el servicio cognitivo para procesamiento automático sea mínima de 85% para cada campo requerido, de lo contrario el diligenciamiento del campo debe ser manual


Se llega a un consenso y se determina en 5 historias de usuario

  - Como usuario quiero que los formularios que se llenen en la totalidad por el servicio automáticamente sean enviados al sistema legacy para el procesamiento del paquete



Se llega a un consenso y se determina en 8 puntos de historia

  - Como usuario quiero visualizar los campos del formulario que no se completaron automáticamente para entonces diligenciar manualmente y que sean enviados al sistema legacy para el procesamiento del paquete


Se llego a un consenso y se determinó en 8 puntos de historia

  - Como usuario quiero que las fotos se almacenen en un repositorio para efectos de auditoria



Se llega a un consenso y se determina en 5 puntos de historia