## Slide 1
Ingeniería de Software
Julian Alberto Herrera Salazar
Diego Fernando Díaz
Juan Camilo Morales
Andrés Martínez Cobos German Silva Pedraza

## Slide 2: Contexto

## Slide 3: Glosario
Banda transportadora
Guía
Aplicación móvil
Aplicación web
Despacho
Tecnología cognitiva
AWS
Azure
Es un sistema de transporte continuo formado por una banda continua que se mueve entre dos tambores.
Es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos.
Amazon Web Services es una colección de servicios de computación en la nube pública que en conjunto forman una plataforma de computación en la nube.
Es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles.
Aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de internet o de una intranet mediante un navegador.
Una pieza postal que sale a repartirse al destinatario.
Es el número interno que asigna una empresa de mensajería, cuya función es que tanto la empresa como tú puedan tener un control de dónde está ese paquete y así conocer en su trayecto.
Pueden realizar tareas que solo los humanos solían ser capaces de hacer. Los ejemplos de tecnologías cognitivas incluyen visión artificial, aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz y robótica.

## Slide 4: Problema actual

## Slide 5: Alcance del proyecto
El proyecto tiene como alcance, el desarrollo de la aplicación móvil y portal web para el tratamiento de los envíos, soportándolos en tecnología de captura cognitiva, apoyando a la operación del negocio, integrándose con el sistema legacy de la entidad para admitir los envíos tratados.

## Slide 6: Canvas
Propuesta de Valor
Pioneros en uso de tecnologías cognitivas a nivel Colombia bajo las regulaciones de MinTIC.
Reducir costos y tiempos en el proceso
Relación con Clientes
Facebook
Twitter – YouTube - In
Página Web
Mailing y MSM
Correspondencia
Canales
Puntos de venta
Puntos de giros
Aliados comerciales
Segmento de Clientes
Entidades públicas
Entidades privadas
Clientes ocasionales (personas naturales)
Socios Claves
Actividades Claves
Admisión de envíos
Clasificación de envíos.
Despachos de envíos.
Recursos Claves
Infraestructura física y de transporte.
Personal de planta.
Tecnologías de la información.
Estructura de Costos
Infraestructura tecnológica y física.
Sistemas de información.
Costo talento humano.
Fuentes de Ingresos
Contratos de sus diferentes servicios.
Contrato de prestación de servicios ante el gobierno.
Proveedores bandas
Proveedor cámaras
Fabrica de desarrollo de software
Proveedores de transporte de carga

## Slide 7: Equipo de trabajo
Julian Herrera
Arquitecto
Ingeniero de sistemas con más de 8 años de experiencia con conocimiento diseño de arquitectura de software, líder de proyectos.
German Silva
Product Owner
Ingeniero de sistemas con 10 años de experiencia en desarrollo, levantamiento de requerimientos, coordinación de proyectos. Certificaciones SCRUM (Developer – Master)
Andrés Martínez
Desarrollador
Ingeniero de sistemas con mas de 5 años de experiencia en desarrollo de software, certificado en JAVA [OCA - OCA] y Scrum [Developer - Master].
Diego Díaz
Desarrollador
Ingeniero de sistemas con amplia experiencia en desarrollo de software, desarrollo en .net, .net core 3.1
Juan Morales
QA
Ingeniero de sistemas con más de 5 años de experiencia con conocimiento en procesos de calidad de software.

## Slide 8: Riesgos
Gerencia de Proyecto
Organizacional
Técnicos
4
3
Riesgo positivo:
5
3
4
4
Monitorear
Mitigar
Controlar
Identificar falencias que debido a intervención humana estaban realizándose en el proceso
Riesgo:
Remplazo de los interesados
Comunicación no asertiva
Malos empalmes con la operación
Ajustar la arquitectura o diseño de software para contemplar nuevos requerimientos
Disminución del apoyo de los interesados
Problemas en producción

## Slide 9: EDT
Inicio
Planificación
Ejecución
Control
Cierre
3
12
13
4
3
Captura cognitiva para tratamiento de envíos
Documento viabilidad del proyecto
Acta de constitución del proyecto
Acta de interesados
Requisitos
Documento alcance del proyecto
Diagrama EDT
Plan de costos
Acta de constitución del equipo
Matriz de riesgos
Documentos de diseño de arquitectura
Diseño de interfaces del sistema
APK del app
Documentación de usuario
Informes de avance
Actas de comités de cambios
Aceptación de entregables del proyecto
Informe final
Acta de cierre

## Slide 10: Requisitos
Requisitos Funcionales
Requisitos No Funcionales
Atributos de calidad
3
10
6
El sistema se debe entregar para el 1 de octubre de 2020.
Los integrantes del grupo deben ser los seleccionados para el proyecto de PICA.
La App debe estar disponible para sistemas operativos Android.
Los consumos de servicios web deben ser por https.
El sistema debe estar disponible mínimo en un 90%.
Los tiempos de respuesta del análisis de la foto o de la guía debe ser máximo de 5 segundos.
El sistema debe permitir el ingreso a la aplicación con usuario y clave.
El sistema debe ser capaz de capturar la foto a la guía por medio de la aplicación móvil.
El sistema sea capaz de extraer la información de la guía con base en la foto capturada.
El sistema debe ser capaz de integrarse con el sistema legado de 4-72 para enviar la información de la guía previamente capturada.

## Slide 11: Mockups (GUI)
Formulario de ingreso de registros
Tomar foto
Formulario cambio de contraseña

## Slide 12: Sprint Backlog

## Slide 13: Sub tareas y criterios de aceptación

## Slide 14: Costos
Inicio
$1.100.000
SERVICES
Planeación
$3.300.000
Ejecución
$31.900.000
Control y Monitoreo
$1.100.000
Cierre
$275.000
Otros
$97.888.391
Servicios administrativos
Ambientes
Licencias
Costos Totales sin IVA
$135.563.391
Costos Totales con IVA
$161.320.436
TOTAL
$161.320.436
Desarrollador
Product Owner
Arquitecto
Desarrolladores
Líder técnico
Analista QA
Arquitecto
Desarrolladores
Líder técnico
Analista QA
Arquitecto
Desarrolladores
Líder técnico
Analista QA
Arquitecto
Desarrolladores
Líder técnico
Analista QA

## Slide 15
¡Gracias!